Ростовская область

Ремонтненский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2013 | № 45 | п.Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Денисовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 25.01.2012 № 4 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Денисовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Денисовского сельского поселения 15.04.2010г. № 15В (в редакции постановлений от20.10.2010 №43В,18.10.2011 № 72В, 16.03.2012 № 15А, 27.12.2012  № 28)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Денисовского сельского поселения                                 О.А.Апанасенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Денисовского сельского поселения

от 15.03.2013 № 45

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Денисовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Денисовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2012 году было выделено 915,8 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 705,3 тыс. рублей;

местного бюджета -  210,5 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 908,03 тыс. рублей, что составляет 99,2 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 698,78 тыс. рублей (99,1 процента);

местного бюджета -  209,25 тыс. рублей (99,4 процента).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Не освоено 7,77 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – в сумме 6,52 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 1,25 тыс. рублей

Причины неосвоения средств:

экономия по результатам торгов в сумме 7,75 т. р., из них средства:

областного бюджета – в сумме 6,52 тыс. рублей;

местного бюджета – в сумме 1,23 тыс. рублей

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует удобству и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населени.

Реализация мероприятий Программы в 2012 году привела к достижению следующих результатов:

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований, составила 1,23 1000м2;

протяженность участков внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнены работы по содержанию дорог с целью доведения их до нормативных требований, составила 0,5 1000м2;

Это позволило поддержать внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Развитие сети автомобильных

дорог общего пользования в

Денисовском сельском поселении

на 2010 – 2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Развитию сети автомобильных дорог общего пользования в Денисовском сельском поселении на 2010-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 915,8 | 915,8 | 908,0 | 7,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 705,3 | 705,3 | 698,8 | 6,5 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 210,5 | 210,5 | 209,2 | 1,3 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 766,6 | 766,6 | 758,9 | 7,7 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 652,3 | 652,3 | 645,8 | 6,5 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 114,3 | 114,3 | 113,1 | 1,2 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |