Ростовская область

Ремонтненский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15.03.2013 | № 47 | п.Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о ходе работ по  реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Денисовского сельского поселения на 2012-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения  от 25.01.2012 № 4 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Денисовского сельского поселения на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением   Администрации Денисовского сельского поселения 23.05.2012г. № 42 (в редакции постановлений от 18.06.2012 №47А, 27.12.2012  № 26)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2 Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Денисовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора экономики и финансов Новомлинову Е.Н.

Глава Денисовского сельского поселения                                 О.А.Апанасенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению администрации

Денисовского сельского поселения

от 15.03.2013 № 47

ОТЧЕТ

о ходе работ по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Денисовского сельского поселения на 2012-2014 годы»

за 2012 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств  бюджета Денисовского сельского поселения Ремонтненского района в объемах, предусмотренных Программой на 2012 год -216,1 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 216,1 тыс.рублей.

Освоено в рамках реализации Программы 209,7 тыс. рублей, что составляет 97 процентов от запланированных средств. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2012 году указан в приложении к настоящему отчету.

В результате выполнения программных мероприятий достигаются  следующие результаты:

комплексное решение проблем благоустройства,

улучшение внешнего вида территории поселения.

повышение комфортности проживания.

соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;                
  увеличение уровня озеленения территории поселения;

проведение организационно-хозяйственных мероприятия по сбору и вывозу ТБО;

поддержание достигнутого результата, увеличение экологической безопасности.

Приложение

к отчету

о ходе работ по реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы

«Благоустройство территории

Денисовского сельского поселения

на 2012-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по «Благоустройству территории Денисовского  сельского поселения на 2012-2014 годы»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

по состоянию на «01» января 2013 г.

(представляется ежеквартально, до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным периодом)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол- нения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе |  |  | Всего | 216,1 | 216,1 | 209,7 | 6,4 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 216,1 | 216,1 | 209,7 | 6,4 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Уличное освещение | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 136,1 | 136,1 | 129,8 | 6,3 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 136,1 | 136,1 | 129,8 | 6,3 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | озеленение | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Содержание мест захоронения | 2012 | Администрация Денисовского сельского поселения | всего | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории | 2012 |  | всего | 45,0 | 45,0 | 44,9 | 0,1 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 44,9 | 0,1 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |