- РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.03.2018 | № 30 | п. Денисовский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Денисовского

сельского поселения «Развитие транспортной

системы» на 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Денисовского сельского поселения от  23.03.2018 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Денисовского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год (далее – план реализации) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным специалистам Администрации Денисовского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Денисовского сельского поселения                                              О.А.Апанасенко

Приложение

к постановлению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 30.03.2018 № 30

План

реализации муниципальной программы Денисовского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего. | Областные средства | Федеральные средства | Местные средства | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие : содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие:капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1,3 | Основное мероприятие: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог, ведущих к изменению класса и категории дорог | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 . Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие : разработка схем организации дорожного движения | Администрация Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области | Обеспечение безопасности дорожного движения | Весь период | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 |