РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# РЕМОНТНЕНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕНИСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2016 г.                                 №  11                                      п. Денисовский

Об утверждении технического задания для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Денисовского сельского поселения на 2016-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10.10.2007 г. «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры мунипального образования», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416_ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования «Денисовское сельское поселение»:

1. Утвердить техническое задание для филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Денисовского сельского поселения на 2016-2020 годы» (Приложение).

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста по ЖКХ, ГО, ЧС и ПБ администрации Денисовского сельского поселения Юхно Е.А.

Глава Денисовского сельского поселения                                            О.А.Апанасенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Денисовского сельского поселения

от 25.03.2016г. №11

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020годы»

1.Общие положения

1.1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2020годы» (далее по тексту соответственно –Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

-Земельного кодекса РФ;

-Градостроительного кодекса РФ;

-Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

-Федерального закона от 07.12.2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года №100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

-приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 года №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

-СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжения  населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,  утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 года №24 (с изм. от 28.06.2010 года)

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельского поселения Ремонтненского района Ростовской области на 2012-2016г. с перспективой до 2020г.

2.Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на привидение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

-обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1.  Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

-по железу не более 0,3 мг/куб.дм

-по марганцу не более 0,1 мг/куб.дм

-по сульфатам не более 500 мг/куб.дм

-по хлоридам не более 350 мг/куб.дм

- по мутности не более 1,5 мг/куб.дм

Снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%.

4. Срок разработки плана мероприятий по проведению качества питьевой воды

Срок разработки плана мероприятий по проведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы

5.1 Разработчик инвестиционной программы – филиал «Орловский» ГУП РО «УРСВ».

6. Требования к инвестиционной программе

6.1 При разработке инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями;

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющеим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы;

- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

6.2 Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

6.3 В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением реализации инвестиционной программы.

6.4 Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

6.5 Подготовить проект инвестиционного договора.

6.6 Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7 Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

6.8 инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

-целевые показатели деятельности организации и реализации инвестиционной программы;

-анализ существующего состояния систем водоснабжения;

-основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

-план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающих доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

-объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

-расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

-срок разбивки инвестиционной программы;

-срок реализации инвестиционной программы.

6.9 Срок реализации инвестиционной программы -1 января 2016 года- декабрь 2020 года.

6.10 Проект инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо направить на согласование в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по Ростовской области в Орловском, Пролетарском, Мартыновском,  Зимовниковском  районах

6.11. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскателные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые к стоимости основных средств (аренда земли на срок строительсва).

6.12. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

6.13. Стоимость мероприятий должна проводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание.

7.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Денисовского сельского поселения или по инициативе  филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ».

7.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

-принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Денисовского сельского поселения на 2016-2017 годы  и на перспективу до 2020 года;

-принятие или внесение изменений в программы социально-экономического  развития Денисовского сельского поселения  и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

-внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания  подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

7.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе филиала «Орловский» ГУП РО «УРСВ», заявление о необходимости  пересмотра, направляемое главе администрации Денисовского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

Приложение к техническому заданию

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями на 2016-2020 г.г.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Источники финансирования | Социально экономический эфект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Денисовский | Разработка новых проектов ЗСО, установка ЗСО | 2017 г. |  | улучшение водоснабжения и качества воды |
| 2. | п. Денисовский | Замена запорной арматуры ф 100 мм – 2 шт разводящий колодец по ул. Мира 28; | 2017 г. |  | улучшение водоснабжения и качества воды |
| 3. | п. Денисовский | Замена запорной арматуры ф 100 мм – 2 шт разводящий колодец по ул. Октябрьская 1; | 2018 г. |  | улучшение водоснабжения и качества воды |
| 4. | п. Денисовский | Замена запорной арматуры ф 100 мм – 3 шт разводящий колодец по ул. Спортивная 1; | 2017 г. |  | улучшение водоснабжения и качества воды |
| 5. | п. Денисовский | Замена запорной арматуры ф 100 мм – 2 шт разводящий колодец по ул. 40 лет Победы 5а; | 2018 г. |  | улучшение водоснабжения и качества воды |